รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อำเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแก่น

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

โทร. 0-4328-1299

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพฯองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 (สายที่ 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 (สายที่ 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 | √ √ √ √ √ |  | √ √ | 495,000 499,000 188,000 350,000 300,000 110,000 190,000 250,000 | 417,000 496,000 164,000 - - 103,000 169,000 248,000 | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย 68 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย 68 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย 68 - - 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย 68 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย 68 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 (สาย 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ น้อย หมู่ที่ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้างข้าวหมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกภาย ในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 | √ √ √ √ √ √ √ √ √ |  | √ | 250,000 176,000 124,000 250,000 300,000 300,000 325,000 112,000 325,000 130,000 | 190,000 150,000 109,000 222,000 - 299,000 325,000 100,000 243,000 126,000 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 - 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 โครงการปรับปรุงห้อง ทำงาน (กั้นห้องเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 โครงการจัดทำป้ายจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ส ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีและประชาชนตำบลบ้านหัน โครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโนนศิลาอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา | √ √ √ √ √ √ |  | √ √ | 170,000 73,000 101,000 15,000 40,000 280,000 20,000 30,000 | 127,000 54,000 - 14,160 39,685 280,000 - 30,000 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ธ.ค. 67 – 30 เม.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 - 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 27 28 29 30 31 32 | โครงการ/แผนงานป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมกาชาดอำเภอโนนศิลา ในการขอรับบริจาคโลหิตอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา โครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านดอนกู่ หมู่ 15 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ | √ √ √ √ √ √ |  |  | 170,000 10,000 30,000 10,000 25,000 50,000 | 127,000 10,000 30,000 10,000 23,588.27 69,892.12 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 33 34 35 36 37 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ที่ 16 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำเหนือ หมู่ที่ 8 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ | √ √ √ √ √ |  |  | 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 | 69,892.12 47,693.22 49,773.71 89,291.02 85,493.43 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 33 34 35 36 37 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ที่ 16 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำเหนือ หมู่ที่ 8 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ | √ √ √ √ √ |  |  | 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 | 69,892.12 47,693.22 49,773.71 89,291.02 85,493.43 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 33 34 35 36 37 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ที่ 16 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำเหนือ หมู่ที่ 8 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ | √ √ √ √ √ |  |  | 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 | 69,892.12 47,693.22 49,773.71 89,291.02 85,493.43 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 38 39 40 41 42 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ 10 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ | √ √ √ √ √ |  |  | 50,000 350,000 50,000 100,000 25,000 | 48,469.28 378,323.69 48,318.70 95,640.75 28,577.61 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 43 44 45 46 47 48 49 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โครงการควบคุมไฟป่า อบต.บ้านหัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ | √ √ √ √ √ |  | √ √ | 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 50,000 100,000 | 47,905.30 - 19,040 19,800 - 22,297 95,900 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 - 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 - 9 กันยายน 2568 11 มกราคม 2568 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 50 51 52 53 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 1.ค่าจัดการเรียนการสอนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 2.ค่าหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 3.ค่าอุปกรณ์การเรียนการจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี | √ √ √ √ |  |  | 140,012 9,600 13,920 13,920 | 140,012 9,600 13,920 13,920 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 54 55 56 57 58 59 60 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต.บ้านหัน) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบบต. บ้านหัน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ต้านยาเสพติด โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการประเพณีสงกรานต์ | √ √ √ √ √ √ √ |  |  | 23,520 469,665 3,038,000 300,000 200,000 150,000 100,000 | 23,520 459,054 3,335,537 232,750 199,840 120,000 66,955 | 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 28 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 68 24 พฤศจิกายน 2568 13 เมษายน 2568 |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 61 62 63 64 65 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาตามโครงการเทศการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลาให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานครู พนักงานจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติและอบรมด้านกฎหมายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | √ √ √ √ |  | √ | 300,000 70,000 30,000 200,000 20,000 | 299,920 70,000 30,000 186,311 - | 19 - 20 พ.ค. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 23 - 24 ม.ค. 68 - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ | สถานะการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการได้ |  |  |  |
| 66 67 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โครงการออกเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  | √ | 100,000 30,000 | - 28,595 | - 24 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68 |